## Slide 1
Agent Teams 開源版 — 90天上市規劃 Dashboard(規劃假設,非實測)
⚠️ 所有KPI數字、成長曲線、Segment佔比與成本比較均為規劃假設(9/22),非實測/非官方數據,發布對外前需依討論結論校正:(1) 成本模型的70/30 input/output比例為假設,訂閱制費用取市價區間佔位(輕量$20單一數字;重度$100-200取中位數$150,已用calc驗證=150);(2)

## Slide 2
KPI
90天 GitHub Stars 目標
1,000
規劃假設
活躍自架實例數
150
規劃假設
Discord/社群成員
500
規劃假設
貢獻者數(PR merged ≥1)
25
規劃假設

## Slide 3
每月成長目標(累積值,規劃假設)
Chart: 
| Month 1 | Month 2 | Month 3
GitHub Stars | 200 | 550 | 1000
Discord 成員 | 100 | 280 | 500
貢獻者數 | 5 | 14 | 25
活躍自架實例 | 20 | 70 | 150

## Slide 4
三大用戶 Segment 優先度佔比(規劃假設,依 Week7-10 冷啟動資源分配)
Chart: 
| Segment A 獨立開發者/新創 | Segment B Agency | Segment C 企業 IT/RPA
資源分配佔比 | 60 | 25 | 15

## Slide 5
訂閱制 vs API 計量成本比較(月成本估算,USD,情境假設)
Chart: 
| 輕量用戶(Segment A) | 重度用戶(Segment B Agency)
API 計量估算成本 | 29.7 | 95.04
訂閱制費用(市價中位數) | 20 | 150

## Slide 6
Agent Teams 開源版 — 90天上市規劃 Dashboard(規劃假設,非實測)
階段 | 時間 | 核心里程碑 | Owner | 狀態
排雷+零門檻Demo | Week 1-2 | 關閉阻斷性問題1(訂閱ToS/rate limit實測)、問題2(B最小付費方案);docker-compose零key Demo;安全模型文件初稿 | @hoyo指定執行人 / 技術團隊 | ⚠️ 進行中,Deadline 9/25
內部驗證+素材補強 | Week 3-6 | Dogfooding重跑訂閱vs API成本;內部工作稿→視問題1結果轉對外正式版 | @analyst / @writer | 待Week1-2結果
冷啟動+B最小商業化 | Week 7-10 | GitHub/技術社群發布(主打SegmentA);B segment waitlist/客製合約上線 | @lead / 業務 | 未開始
觀察與調整 | Week 11-13 | 追蹤star/留存/首次成功跑通demo比例;視B waitlist反饋決定是否加碼多租戶 | @lead | 未開始